## Slide 1: Gestión de Proyectos Informáticos
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

## Slide 2
CUAL ES EL OBJETIVO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS ?
Es aumentar la probabilidad y el impacto DE OCURRENCIA de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto.
Un riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un efecto POSITIVO O NEGATIVO sobre al menos un objetivo del proyecto, como:
        Tiempo,
        Costos,
        Alcance
        Calidad
  Las organizaciones perciben los riesgos por su relación con las AMENAZAS al éxito del proyecto, o por las oportunidades de mejorar las posibilidades de éxito del proyecto.

## Slide 3
GESTIÓN DE RIESGOS
Un riesgo puede tener una o más causas, y si se produce, uno o más impactos.
Ejemplos:
  Requerir un permiso ambiental para hacer el trabajo.
  El evento en riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede tardar más de lo previsto en emitir el permiso. El impacto es el incumplimiento del cronograma, y el aumento en los costos del proyecto.
  Que se asigne personal limitado para diseñar el proyecto, o el personal de diseño disponible y asignado puede no ser suficiente para la actividad.
  El evento en riesgo es mala asignación del personal al proyecto, con un impacto en tiempo y probablemente en costos para el proyecto.

## Slide 4
Proceso de Identificación de riesgos:
    Determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus características.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE UN PROYECTO ??
    TODOS LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO.
      El director del proyecto,
      Los miembros del equipo del proyecto,
      El equipo de gestión de riesgos (si se asigna uno),
      Expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto,
      Clientes,
      Usuarios finales,
      Otros directores de proyectos,
      Interesados,
      Expertos en gestión de riesgos.

## Slide 5
Proceso de Análisis Cualitativo de Riesgos:
Evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando:
    La probabilidad de ocurrencia,
    El impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos efectivamente ocurren, tales como:
      Costos
      Cronograma
      Alcance
      Calidad
El Análisis Cualitativo de Riesgos es normalmente una forma rápida de establecer prioridades para la Planificación de la Respuesta a los Riesgos.

## Slide 6
LOS POSIBLES RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS SON:
  Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto.
  La matriz de probabilidad e impacto puede usarse para clasificar los riesgos según su importancia individual.
  La prioridad de los riesgos puede establecerse para el:
      Costo,
      Tiempo,
      Alcance,
      Calidad,
  Riesgos agrupados por categorías.
  La categorización de riesgos puede revelar causas comunes de riesgos o áreas del proyecto que requieren particular atención. Pueden ser:
    Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo.
    Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales.
    Listas de supervisión de riesgos de baja prioridad.
    Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos.

## Slide 7
Proceso de Análisis Cuantitativo de Riesgos
Analiza el efecto de esos riesgos y les asigna una calificación numérica. También presenta un método cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre.
Este proceso usa técnicas y métodos estadísticos para:
  Cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades.
  Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto.
  Identificar los riesgos que requieren una mayor atención.
LOS POSIBLES RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS SON:
  Análisis probabilístico del proyecto.
  Se realizan estimaciones de los posibles resultados del cronograma y los costos del proyecto, listando las fechas de conclusión y costos posibles con sus niveles de confianza asociados.

## Slide 8
( Cont) LOS POSIBLES RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS SON:
  Lista priorizada de riesgos cuantificados.
Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos.
A medida que se repite el análisis, puede hacerse evidente una tendencia que lleve a conclusiones que afecten a las respuestas a los riesgos.
  Probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo.
Con los riesgos que afronta el proyecto, la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto bajo el plan en curso puede estimarse usando los resultados del análisis cuantitativo de riesgos.

## Slide 9
Ejemplo de Clasificación de Riesgos de Manera Cualitativa, de Manera Cuantitativa.

## Slide 10
Proceso de Planificación de la Respuesta a los Riesgos:
Es el proceso en donde se desarrollan opciones y ser determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.
La Planificación de la Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestión del proyecto, según sea necesario.
Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del RIESGO.

## Slide 11
(Cont) Planificación de la Respuesta a los Riesgos:
Algunas de las posibles estrategias para gestionar los riesgos de un proyecto son:
  Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas:
    Evitar. Implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso.
    Transferir. Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina.
    Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo adverso a un umbral aceptable.
  Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades:
    Explotar. Busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo en particular haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete.
    Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto.
    Mejorar. Buscar facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan.

## Slide 12
Proceso de Seguimiento y Control de Riesgos
  Este proceso se encarga de:
    Identificar, analizar y planificar nuevos riesgos,
    Realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión,
    Volver a analizar los riesgos existentes,
    Realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias,
    Realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.

## Slide 13
Estrategias para realizar el Seguimiento y Control de Riesgos:
  Revaluación de los Riesgos,
  Auditorias de los Riesgos,
  Análisis de Variación y de Tendencias,
  Medición del Rendimiento Técnico,
  Análisis de Reserva,
  Reuniones sobre el Estado de la Situación.